1. Планиране

1.1. Целева група. За кого е предназначен

1.2. Функционалности

1.3. Определяне на необходими ресурси

1.3.1. Документи, текстове

1.3.2. Изображения

1.3.3. Мултимедия (клипове и др.)

2. Проектиране

2.1. Структура

2.1.1. Какви страници ще съдържа. Колко и какъв тип. Типове страници (напр. Заглавна, представяне на продукт …)

2.1.2. Съдържание на страниците. Какви елементи ще съдържа всеки тип страница

2.1.3. Структура на типова страница. Как ще са разположени елементите

2.1.4. Как са свързани страниците (Навигация)

2.2. Графичен дизайн

2.2.1. Цветова схема, шрифтове

2.2.2. Графичен дизайн на типова страница

3. Разработване

3.1. Създаване на шаблон по графичен дизайн на типова страница

3.1.1. HTML шаблон

3.1.2. Създаване на CSS

3.2. Създаване на конкретните страниците по шаблона (с необходимите материали)

3.3. Свързване на страниците в меню

4. Тестване

5. Публикуване